PROGETTO1 | Diario di lavoro - 17/10/2018

**Lavoro svolto:**Ho impementato l’email checker lato client

|  |  |
| --- | --- |
| **Orario** | **Lavoro svolto** |
| 3:15-14:45 | Implementazione email checker |

**Problemi riscontrati e soluzioni adottate:**Nessuno

**Punto della situazione rispetto alla pianificazione:**In orario

**Programma di massima per la prossima giornata di lavoro:**Implementazione